|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Voluntary non-remunerated blood donation | プロジェクトコード | VNBD |
| 作成者 | Ngo Tran Linh | プロジェクトリーダ | Ngo Tran Linh |
| 日付 | 2013年10月02日 | 受領者 | スーパーバイザー |
| 報告期間 | 2013年09月09日– 2013年10月02日 | Bui Dinh Chien |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 2013年09月09日 |  |
| 終了予定日 | 2013年12月10日 |  |
| チームサイズ | 五成員 | Ngo Tran Linh, Nguyen Thi Tam, Nguyen Manh Cuong, Pham Hung Cuong, Le Huy Hoang |
| 工数合計（予定） | 325人 / 日 | 一 日= 四 時 |
| 工数合計（実際） |  |  |
| 現在までの消化工数 | 25人 / 日 |  |
| 残工数合計 | なし |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

## なし.

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

## なし.

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

## なし.

# 品質活動

## なし.

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| VNBD\_ Software Requirement Specification\_v1.0\_EN | Ngo Tran Linh | 2013年10月02日 | 完成 |  |  |
| VNBD\_Checklist\_SRS Review\_v1.0 | Ngo Tran Linh | 2013年10月02日 | 完成 |  |  |
| VNBD\_Flow of Donating and Receiving Blood\_v1.0\_EN | Nguyen Thi Tam | 2013年10月02日 | 完成 |  |  |
| VNBD\_Progress Report 1\_v1.0\_EN | Ngo Tran Linh | 2013年10月02日 | 完成 |  |  |
| VNBD\_Project Plan\_v1.0\_EN | Ngo Tran Linh | 2013年10月02日 | 完成 |  |  |
| VNBD\_Q&A Management Sheet\_v1.0\_EN | Ngo Tran Linh | 2013年10月02日 | 完成 |  |  |
| VNBD\_Q&A管理シート\_v1.0\_JP | Ngo Tran Linh | 2013年10月02日 | 完成 |  |  |
| VNBD\_Risk And Issue\_Management\_v1.0 | Ngo Tran Linh | 2013年10月02日 | 完成 |  |  |
| VNBD\_プロジェクト進捗報告書\_v1.0\_JP | Ngo Tran Linh | 2013年10月02日 | 完成 |  |  |
| PHPのトレーニング | Le Huy Hoang |  | 進捗の中(10%) |  |  |
| PHPのトレーニング | Nguyen Manh Cuong |  | 進捗の中(10%) |  |  |
| PHPのトレーニング | Pham Hung Cuong |  | 進捗の中(10%) |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | 終了予定日 |
| PHPのトレーニング | Nguyen Manh Cuong |  | 2013年11月01日 |
| PHPのトレーニング | Le Huy Hoang |  | 2013年11月01日 |
| PHPのトレーニング | Pham Hung Cuong |  | 2013年11月01日 |
| VNBD\_[Screen Design](file:///C:\Users\Hang\Desktop\VNBD-%20Voluntary%20non-remunerated%20blood%20donation%20VNBD\Package\Template\Template_Screen%20Design_JP.dot)\_v1.0\_EN | Pham Hung Cuong | 2013年10月14日 | 2013年10月13日 |
| VNBD\_Architecture Design\_v1.0\_EN | Nguyen Manh Cuong | 2013年10月14日 | 2013年10月13日 |
| VNBD\_Database Design\_v1.0\_EN | Nguyen Manh Cuong | 2013年10月14日 | 2013年10月13日 |
| VNBD\_Progress Report\_v1.0\_EN | Ngo Tran Linh | 2013年10月14日 | 2013年10月13日 |
| VNBD\_Progress Report\_v1.0\_JP | Ngo Tran Linh | 2013年10月14日 | 2013年10月13日 |

# 問題、提案

***作成者***

Ngo Tran Linh - PM

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)