|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **FSOFT-new-vertical** | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Useful Japanese Dictionary for Vietnamese | プロジェクトコード | UJD\_VN |
| 作成者 | Nguyễn Ngọc Tuấn | プロジェクトリーダ | Lê Đình Nam |
| 日付 | 2014年　6月　２0日 | 受領者 | スーパーバイザ |
| 報告期間 | 2014年　6月　1日 –　2014年　6月　20日 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | ２０１４年　５月　１２日 |  |
| 終了予定日 | ２０１４年　８月　２２日 |  |
| チームサイズ | ４人 | Lê Đình Nam, Phạm Thị Minh, Phạm Tiến Đạt, Nguyễn Ngọc Tuấn |
| 工数合計（予定） | ３００作業日 | １作業日＝８時間 |
| 工数合計（実際） |  |  |
| 現在までの消化工数 | ２０作業日 |  |
| 残工数合計 | 無い |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

# 無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

# 無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

# 無い

# 品質活動

# 無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| データベースモデルデザイン | DatPT, NamLD | 2014年　6月　2日 | 完成しました |  |  |
| プロトタイプコーディング | DatPT,NamLD,  TuanNN | 2014年　6月　10日 | 完成しました |  |  |
| ユーザー用件ドキュメント | MinhPT, TuanNN | 2014年　6月　4日 | 完成しました |  |  |
| プログレスと機能を展開します | チームメンバ | 2014年　6月　5日 | 完成しました |  |  |
| ソフトウェア要求仕様書v1.0 | TuanNN, MinhPT | 2014年　6月　20日 | 完成しました |  |  |
| 報告3 | TuanNN | 2014年　6月　20日 | 完成しました |  |  |
| プログレス報告 3 | TuanNN | 2014年　6月　20日 | 完成しました |  |  |
| システムのアーキテクチャデザイン | DatPT, NamLD | 2014年　6月　12日 | 完成しました |  |  |
| クラスデザイン v1.0 と 詳細なデータデザイン | DatPT, NamLD | 2014年　6月　11日 | 完成しました |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 救出予定日 | 終了予定日 |
| ユーザーインターフェイスデザイン | DatPT, NamLD | 2014年　6月　26日 | 2014年　6月　30日 |
| コーディングパート１ | DatPT, NamLD | 2014年　6月　26日 | 2014年　6月　30日 |
| テストのプラン | MinhPT | 2014年　6月　23日 | 2014年　6月　30日 |
| コンポーネントテストケースクリエート | MinhPT, TuanNN | 2014年　6月　26日 | 2014年　6月　30日 |
| 報告4 | MinhPT | 2014年　6月　30日 | 2014年　6月　30日 |
| プログレス報告 4 | TuanNN | 2014年　6月　30日 | 2014年　6月　30日 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 問題、提案

***作成者***

Nguyễn Ngọc Tuấn

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)